CONTRATO DE CONSULTORIA

---------

ACTA DE COMPROMISO (AC)

OPERACIÓN

Ignifugación de la estructura metálica de edificios

y

Adecuación de las plantas 2nda, 3era y 4ª del edificio Central

del Liceo Francés de Barcelona

Ejercicio			:  2020

Contrato notificado el 	:                                      /2020

Objeto de las prestaciones: servicios (PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA)

Ordenador PRINCIPAL: DIRECTORA DE LA A.E.F.E.

Ordenador SECUNDARIO: DIRECTOR DEL LICEO FRANCÈS DE BARCELONA

Persona responsable del CONTRATO: DIRECTOR DEL LICEO FRANCES DE BARCELONA

Por el presente documento, en adelante “El Contrato”, el “Cliente” designado más adelante confía la ejecución de las prestaciones definidas más adelante, al “Titular” designado más adelante, quien se compromete, sin reservas, a ejecutarlas conforme a las cláusulas y las condiciones del presente documento y a las mencionadas en él.

1/ EL CLIENTE / EL PROPIETARIO

A través de este contrato el Cliente, que asume el papel de Propietario, es el Liceo Francés de Barcelona, representado por el Director, el Sr. Dominique Duthel.

Los datos de contacto del Cliente son: teléfono 0034 932 03 79 50 / correo electrónico: dominique.duthel@lfb.es

Ordenador y Contable: Para este contrato, el ordenador secundario es el Director del Liceo Francés de Barcelona y el agente contable secundario es el Director Administrativo y Financiero del Liceo Francés de Barcelona.

Gestor de Operación: Para esta operación, no se ha designado ningún gestor de operación por el Cliente, el Titular de este contrato – en su calidad de director facultativo – asegurará el seguimiento y la dirección de las obras, objeto de este proyecto en coordinación con el representante local del Cliente. El Cliente se reserva el derecho de designar ulteriormente a un representante, incluso a un Gestor de Operación.

Otros participantes: Para esta operación, el Cliente se reserva el derecho a solicitar la participación durante toda la duración del contrato de otros contratistas (ingenieros, arquitectos, expertos, controladores técnicos, coordinadores de seguridad; planificación, coordinación y gestión de las obras; director de proyecto, empresas…), en cuyo caso informará al Titular.

2/ EL TITULAR

El “Titular” de este contrato es: (rellenar)

________________________________________________________________

Sus datos de contacto y dirección son: (rellenar)

# Subcontratación:

# En el momento de la formalización de este contrato, no se conoce ni se declara ninguna subcontratación directa. Las posibles modalidades de subcontratación durante el contrato deberán aclararse libremente sobre la base de las prácticas habituales en este campo, que establecen, sobre todo, que cualquier subcontratación declarada debe ser objeto de una solicitud formal previa de aprobación al Cliente por el Titular. Cualquier subcontratación no declarada por el Titular se considera desconocida por el Cliente al que, por lo tanto, se exime de toda responsabilidad. Por consiguiente, el Titular es el único responsable, financiera y legalmente, de todos los hechos o prestaciones relativos a este contrato cuando estos hechos o prestaciones hayan sido realizados por el subcontratista no declarado.

3/ OPERACIÓN

- Esta operación se denomina: «ignifugación de la estructura metálica de edificios del Liceo Francés de Barcelona situados en la calle Bosch i Gimpera, 6-10

- Redacción de proyecto y dirección de obra para la ignifugación de la estructura metálica de edificios del Liceo Francés de Barcelona situados en la calle Bosch i Gimpera, 6-10.

- Dirección de obra de adecuación de las plantas 2nda (520 m2), 3era (520 m2) y 4ª (520 m2)  del edificio Central.

La presentación detallada de la operación figura anexa a este contrato.

Se considera que esta operación tiene que cubrir todas las obras necesarias en todas las especialidades de la construcción, sobre todo, las de escombros, limpieza, excavación, estructura, acabados, carpintería, revestimientos, electricidad, fontanería, calefacción/ventilación/climatización, etc.

El coste estimado de las obras de la operación, incluyendo, sobre todo, el conjunto de los trabajos, de las instalaciones y de los equipamientos específicos necesarios para la realización del programa, se establece en 200.000 € SIN IVA.

Las prestaciones de este contrato se llevarán a cabo en los locales del Cliente llamado el “Lugar”, sito en el Liceo Francés de Barcelona / España (sito en Pedralbes) - C/ Bosch i Gimpera 6-10, 08034 Barcelona - España

4 – NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES

El presente contrato tiene como objeto un encargo de dirección facultativa (cf. supra) para los elementos siguientes: (I) fase de estudios

i. proyecto básico (PB)

ii. solicitud de licencia de obras (LO)

iii. proyecto ejecutivo (PE)

(II) fase de obras

iv. elaboración de la licitación de las obras (ELO)

v. asistencia para la ejecución de las obras de acuerdo con un concurso formal pero simplificado basado en un procedimiento de licitación abierto o restringido (ACO)

vi. visado de los planos de ejecución de las obras (VISA)

vii. dirección de la ejecución de las obras (DEO)

viii. asistencia para las operaciones de recepción (AOR)

5/ IMPORTE DEL CONTRATO, NATURALEZA Y ALCANCE DEL PRECIO

Importe: Se establece el importe del presente contrato en ___________________ € SIN IVA, es decir, ____________________________ euros SIN IVA. De acuerdo con la negociación de la oferta del titular anexa al presente contrato, se desglosa de la siguiente manera:

(I) fase de estudios

i. proyecto básico (PB) =

ii. solicitud de licencia de obras (LO) =

iii. proyecto ejecutivo (PE) =

(II) fase de obras

iv. elaboración de la licitación de las obras (ELO) =

v. asistencia para la ejecución de las obras de acuerdo con un concurso formal pero simplificado basado en un procedimiento de licitación abierto o restringido (ACO) =

vi. visado de los planos de ejecución de las obras (VISA) =

vii. dirección de la ejecución de las obras (DEO) =

viii. asistencia para las operaciones de recepción (AOR) =

TOTAL GENERAL =

Naturaleza del precio: El precio objeto de este contrato es global, fijo, firme (no revisable) y no actualizable.

Impuestos: Los costes de las prestaciones del presente documento se indican Sin Impuestos, que se aplicarán según las leyes y reglas del país de ejecución del proyecto.

Validez: Se establece la oferta sobre la base de las condiciones económicas del mes de diciembre de 2019 (mes M0). Es válida, sin actualización ni revisión, si se firma en los 90 días siguientes al primer día del mes M0 (fecha de envío del último elemento de la oferta como prueba).

Anticipo: No se prevé ningún anticipo en este contrato.

Aval bancario: No se prevé ningún aval bancario para este contrato.

Alcance del precio: El importe previsto en este artículo cubre el conjunto de los gastos necesarios para ejecutar las prestaciones solicitadas (mano de obra, materiales, herramientas, consumibles, pólizas de seguros, gastos varios, sobre todo de restauración, alojamiento y de desplazamiento del personal, impuestos intermedios, etc.) con pleno conocimiento del lugar, de las condiciones de ejecución, de la naturaleza y de la magnitud de las prestaciones consideradas. El Titular del presente contrato, firmándolo, certifica tener pleno conocimiento del lugar, de la descripción de las prestaciones y de sus condiciones de ejecución y no podrá reclamar ninguna indemnización por un elemento conocido y/o verificable antes del compromiso de las prestaciones.

Gastos varios y reembolsos: El Titular sólo podrá pedir el reembolso de los gastos a los que se hubiera comprometido en el lugar y sitio con la propiedad para el buen desarrollo del contrato (gastos de expedientes administrativos, de reprografía adicionales a los necesarios para el cumplimiento de este contrato, impuestos varios de licencias de obras, etc.) y como complemento del presente Contrato con la condición de que hubiera obtenido previamente la aceptación por escrito del Cliente o de su representante. En este caso, el posible reembolso se realizará bajo presentación de factura o de recibos originales acompañados del acuerdo del Cliente.

Prestaciones complementarias /adicionales: Las prestaciones complementarias, suplementarias o adicionales tienen que ser aprobadas por el Cliente antes de su ejecución. Tienen que describirse, en colaboración con el representante del Cliente y el Titular debe indicar los costes. Serán objeto de una aceptación formal con fecha y firma del Cliente. Se tiene que formalizar del mismo modo, cualquier modificación de plazos de ejecución o de las condiciones de ejecución o de las prestaciones. En algunos casos, será necesaria una adenda (ver la parte correspondiente al artículo 8- Cláusulas varias).

6/ PLAZOS DE EJECUCIÓN

| Plazos: las prestaciones se tienen que ejecutar en un plazo global de 230 días naturales, contados a partir de la notificación del presente contrato (fecha de firma final por ambas partes). Este plazo se desglosa de la siguiente manera por elementos de encargo: (I) fase de estudios |  |
| --- | --- |
| i. proyecto básico (PB) | 28 días |
| ii. solicitud de licencia de obras (LO) | 7 días |
| iii. proyecto ejecutivo (PE) | 28 días |
| (II) fase de obras |  |
| iv. elaboración de la licitación de las obras (ELO) | 14 días |
| v. asistencia para la ejecución de las obras de acuerdo con un concurso formal pero simplificado basado en un procedimiento de licitación abierto o restringido (ACO) | 14 días |
| vi. visado de los planos de ejecución (VISA) | 21 días |
| vii. dirección de la ejecución de las obras (DEO) | 56 días |
| viii. asistencia para las operaciones de recepción (AOR) | 14 días |

Unidad: Todos los plazos indicados en el presente documento se expresan en días naturales.

Penalización: En el caso de que el Titular excediera el plazo global de ejecución fijado anteriormente, se expone a la retención sobre el pago final de una penalización calculada sobre la base de 1/1000ª por día natural de retraso. Por otro lado, se podrán aplicar otras penalizaciones – provisionales o definitivas – (no asistencia a las reuniones contractuales a definir, no entrega de la documentación requerida…) si pasados 14 días, una vez solicitada al Titular por el Cliente, no se hubiera obtenido respuesta por su parte, cuyos importes serán libremente negociados entre ambas partes en función del daño causado.

7 – FORMA DE PAGO DE LAS PRESTACIONES

Facturación: Se realizará el pago mediante la presentación de una factura en la que se indiquen los siguientes conceptos: el importe a pagar de una fracción de uno de los importes indicados en los artículos anteriores, el importe de los pagos anteriores acumulados, el importe del impuesto, en su caso (porcentaje, naturaleza y valor), la fecha de facturación, la referencia del contrato, el nombre del Cliente y del beneficiario y las referencias de la operación y del expediente.

La primera factura tendrá que ir acompañada de una copia del contrato. Para las facturas habituales/parciales, se requerirá el porcentaje de avance sobre los pagos fijos establecidos para cada elemento del contrato realmente realizado, con el límite de una factura mensual máximo. La liquidación final (último pago equivalente al saldo antes de la restitución de la garantía) se establecerá una vez declarada la recepción de los trabajos. Tienen que aparecer:

1- los importes de los contratos (contratos más adendas) deducidos de las posibles penalizaciones y descuentos de precio,

2- el detalle de los pagos efectuados (anticipos); resultando la cantidad a pagar la diferencia entre estos dos importes. Esta liquidación final tiene que ser firmada y aceptada por ambas partes antes de su pago, su aceptación y pago saldaran el contrato. El incumplimiento de las instrucciones anteriores expone al Titular al rechazo de su facturación.

Forma de pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en € (euro), para la que el Titular proporcionará sus datos bancarios (RIB, IBAN…) en el momento de la firma del contrato.

Plazo de pago: El plazo de pago de las facturas por el cliente es de 30 días a contar desde la recepción de la factura aceptada y de sus posibles justificantes por el cliente.

# Identificador nacional de la cuenta bancaria:

| Titular | Domiciliación | IBAN | BIC |
| --- | --- | --- | --- |

8 – CLÁUSULAS VARIAS

Estándares / normas: Cualquier prestación objeto del presente contrato tiene que estar conforme con los reglamentos, textos, normas y leyes locales o, en su defecto, a las europeas (normas EN, certificación CE…) y en cualquier caso satisfacer los estándares y los reglamentos internacionales más cercanos aplicables al lugar de la ejecución del contrato. Cuando exista una normativa local, se tiene que considerar como una obligación mínima de realización. Por lo tanto, el Titular tiene que realizar las prestaciones según las normas establecidas.

Seguros: El Titular de este contrato y sus representantes tienen que estar cubiertos por seguros profesionales, de responsabilidad civil y repatriaciones (en el caso de desplazamientos) adaptados a las prestaciones y al lugar de ejecución de las mismas. El Cliente no podrá ser responsable de ningún incumplimiento de esta cláusula, que podría constituir un derecho directo para el Cliente de rescisión del contrato por culpa del Titular.

Gastos varios y reembolsos: El Titular sólo podrá pedir el reembolso de los gastos a los que se hubiera comprometido con la Propiedad para el buen desarrollo de su encargo (gastos de expedientes administrativos, de reprografía adicionales a los necesarios para el cumplimiento de este contrato, impuestos varios de licencias de obras…) y como complemento de este encargo bajo la condición de haber obtenido previamente la aceptación por escrito del cliente o de su representante para ello. En este caso, el posible reembolso se realizará bajo presentación de una factura o de recibos originales acompañados del acuerdo del cliente.

Fiscalidad y derecho local: El Titular del presente contrato y sus representantes tienen que estar al corriente de sus obligaciones ante las autoridades fiscales y someterse a las leyes y reglamentos aplicables al lugar de ejecución de los servicios. El Cliente no podrá ser responsable de ningún incumplimiento de esta cláusula, que podría constituir un derecho directo para el Cliente de rescisión del contrato por culpa del Titular.

Seguridad: El Titular se compromete a respetar el reglamento interno y/o las consignas de seguridad del Cliente en vigor sobre los terrenos y en los edificios de intervención de su encargo.

Responsabilidad: El Titular es el único responsable de la buena ejecución de las prestaciones y tiene como obligación aportar todos los medios necesarios para satisfacer las cláusulas del presente contrato, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad de las personas y de las obras. El Titular es el único responsable de sus empleados directos e indirectos, de su formación e información, de su remuneración y de su protección, en cualquier circunstancia y ante las diferentes autoridades competentes (derecho laboral, fiscalidad, seguridad y salud en la obra, manipulación, herramientas…). El Cliente no podrá ser responsable de ningún incumplimiento de esta cláusula, que podría constituir un derecho directo para el Cliente de rescisión del contrato por culpa del Titular.

Confidencialidad: Cualquier prestación objeto de este contrato tiene que estar protegida por una cláusula de Confidencialidad. Ambas partes considerarán estrictamente confidencial cualquier información, documento, dato o concepto, de los que puedan tener conocimiento durante este contrato, quedando prohibida su divulgación. Sin embargo, no se considerarían responsables de ninguna divulgación si los elementos divulgados fueran públicos en la fecha de la divulgación, o si los hubieran conocido u obtenido a través de terceros por medios legítimos. Cualquier documento que los contratistas puedan tener o elaborar en el marco de este contrato tiene carácter confidencial. El Titular es responsable de estos documentos, tendrá que asegurar su conservación en un lugar sólo accesible para las personas que tengan que trabajar en el expediente. El contratista tiene que destruir (o transmitir al Cliente para su destrucción) estos documentos cuando ya no sean necesarios. En caso de incumplimiento de estas prescripciones, la responsabilidad del Titular se verá comprometida.

Derechos de uso y de propiedad: Cualquier prestación y documento necesarios para la realización de las prestaciones del presente contrato (diseño, especificaciones, informes y documentos…) por una u otra parte pertenecerán al “Cliente”. El Titular de este contrato se compromete a obtener el acuerdo del Cliente antes de cualquier uso de carácter comercial, profesional o publicitario de todo o parte de los estudios producidos según el presente contrato.

Adenda: Para cualquier suplemento o prolongación del contrato que conllevara costes y/o servicios suplementarios y/o la ampliación de la duración del contrato se tiene que acordar y firmar una adenda por ambas partes. Cualquier cláusula o disposición del contrato o de sus anexos se puede modificar o anular, e incluso se pueden añadir nuevas cláusulas de común acuerdo, libremente negociadas y formalizadas, aceptadas y firmadas por ambas partes según las disposiciones del contrato.

Rescisión: El presente contrato se podrá rescindir con pleno derecho por cada una de las partes por culpa de la otra parte, en caso de incumplimiento de las obligaciones de esta última que no hubiera subsanado en el plazo de 21 (veintiún) días después del requerimiento por carta certificada con acuse de recibo. El presente contrato será rescindido en caso de defunción o incapacidad grave del Titular, o en caso de aparición de otro caso de fuerza mayor de la que resulte imposible la prestación del servicio. La rescisión del presente contrato conllevará el pago de los gastos incurridos por las prestaciones realizadas y aceptadas/recibidas por el Cliente que serán objeto de un certificado administrativo cuyas condiciones serán libremente negociadas entre ambas partes en el límite del contrato. No se prevé ninguna indemnización particular en caso de rescisión del contrato en curso de ejecución sobre la parte no realizada.

Litigios y diferencias: Ambas partes se comprometen, en caso de diferencias sobre la ejecución, la aplicación, la interpretación, la rescisión y/o el pago del presente contrato a primero intentar llegar un acuerdo amistoso negociado libremente. En caso de litigio y, en defecto de un acuerdo amistoso, ambas partes podrán, en un primer momento, solicitar un arbitraje a un mediador independiente aceptado por ambas partes, o si no hay acuerdo, en segundo lugar, recurrir a la jurisdicción competente que será el Tribunal territorialmente competente.

9 – ANEXOS CONTRACTUALES

El presente contrato contiene los anexos siguientes:

I. pliego de condiciones: descripción de los servicios de cada uno de los elementos del contrato de dirección facultativa solicitados.

II. la oferta de servicio del titular.

10 – FIRMAS Y NOTIFICACIÓN

| El presente contrato se extiende en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado al Titular. La firma de este contrato conlleva la aceptación de todas las cláusulas por ambas partes. |  |
| --- | --- |

| En _______________, el _______________ Visto y conforme por, El Titular (*) | En Barcelona, el _______________ Visto y conforme por, El Cliente (*) El Director Dominique DUTHEL |
| --- | --- |

(*) Sello y firma del representante legal o apoderado de la sociedad

ANEXO I – PLIEGO DE CONDICIONES

Nota 1: Cualquier cláusula que aparezca “tachada” (ejemplo) se considera excluida de este contrato.

Nota 2: Algunas cláusulas descritas más abajo podrán ser objeto de un ajuste adaptándolas a las reglas locales.

El presente contrato tiene como objeto los estudios de dirección facultativa cuyas prestaciones se pueden detallar y organizar de la siguiente manera:

1. Proyecto básico (PB)

El proyecto básico, basado en los estudios de viabilidad aprobados por la propiedad tiene como objeto:

 Verificar el cumplimiento de las diferentes normativas.

 Determinar las superficies detalladas de todos los elementos del programa.

 Determinar con planos, secciones y fachadas, las medidas de la obra y su aspecto.

 Definir los principios constructivos, de cimientos y de estructura, así como su dimensionamiento indicativo.

 Definir los materiales y equipamientos.

 Justificar las soluciones técnicas adoptadas, particularmente en lo que se refiere a las instalaciones técnicas y las conexiones para que la propiedad pueda escoger entre varias posibilidades de equipamientos en función de los costes de inversión, de explotación y de mantenimiento.

 Establecer la estimación definitiva del coste estimado de las obras, desglosada en lotes separados y acompañados de todos los justificantes correspondientes.

 Establecer los pagos fijos definitivos de remuneración en las condiciones previstas en el PCA.

 Definir la lista exhaustiva de estudios e investigaciones complementarios que la dirección facultativa juzgue necesarios para la finalización de los estudios (estudios de terrenos complementarios, planos topográficos, planos de redes, sondeos y reconocimientos, análisis cualitativo de los fluidos y energías distribuidos localmente, etc.).

En el marco de este PB, se organizarán reuniones con la propiedad donde se irán dando las explicaciones sobre las soluciones arquitectónicas, técnicas y económicas propuestas.

Se presentará el proyecto básico a la propiedad para su aprobación.

2. Expediente de licencia de obras y otras autorizaciones administrativas (LO)

La dirección facultativa ayuda a la propiedad en la realización de un expediente administrativo. Realiza los trámites y las consultas previas necesarias para la obtención de la licencia de obras y de las autorizaciones de los diferentes suministradores de servicios. Por este motivo, la dirección facultativa elabora, una vez validado el PB, el expediente y ayuda a la propiedad en sus relaciones con las administraciones durante toda la duración del encargo.

La propiedad se compromete a comunicar a la dirección facultativa cualquier comunicación con la administración. Al recibir la licencia de obras, le transmite una copia y procede a su colocación reglamentaria en lugar visible sobre el terreno.

Si la operación requiere la obtención de otras autorizaciones administrativas (como por ejemplo licencia de derribo, tala de árboles, autorizaciones específicas para líneas aéreas, rótulos, conexiones a las redes de suministros, etc.) la dirección facultativa ayuda a la propiedad, durante toda la duración de su encargo, y confecciona los documentos necesarios para efectuar estos trámites.

La dirección facultativa asiste a todas las comisiones o reuniones necesarias para la obtención de estos permisos.

En caso de denegación o de retirada de la licencia de obras por motivos atribuidos al desconocimiento de las disposiciones arquitectónicas, técnicas, de seguridad, de construcción y de implantación y, más en general, de cualquier normativa aplicable a la licencia de obras, como en el caso de recurso de anulación en el que aparezca una ilegalidad manifiesta de la licencia acordada o de la suspensión de la ejecución, la dirección facultativa está obligada a realizar una nueva solicitud de licencia de obras y, en caso necesario, a rehacer sus proyectos en lo que necesario, sin tener derecho a una remuneración complementaria. Sólo se abonarán los proyectos rehechos si la ilegalidad que afecta a la licencia es imputable a una decisión de la propiedad debidamente informada. En ningún caso, la dirección facultativa puede alegar la falta de acuerdo sobre el precio complementario para posponer la revisión de los proyectos.

3. Proyecto ejecutivo (PE)

El proyecto ejecutivo, basado en el programa establecido y en el proyecto básico aprobado por la propiedad, así como en las prescripciones de este, que resultan de la licencia de obras y de otras autorizaciones administrativas, definen el diseño general de la obra.

El proyecto ejecutivo tiene como objeto:

 Precisar a través de planos, secciones y alzados, las formas de los diferentes elementos de la construcción, la naturaleza y las características de los materiales, así como las condiciones de su instalación.

 Determinar la implantación y el tamaño de todos los elementos de la estructura y de todos los equipamientos técnicos.

 Definir los trazados de los suministros y de las evacuaciones de todos los fluidos y, en función del modo de transmisión de las obras, coordinar las informaciones y obligaciones necesarias para la organización del espacio de las obras.

 Describir las obras y establecer los planos de situación necesarios para la comprensión del proyecto.

 Establecer un coste estimado de las obras desglosado en todas las especialidades de la construcción, en base a unas mediciones previas.

 Permitir a la propiedad, en vista de esta evaluación, establecer el coste estimado de la obra y, además, calcular los costes de su explotación.

 Determinar el plazo global de realización de la obra.

Se presentará el proyecto ejecutivo a la propiedad para su aprobación.

4. Asistencia para la celebración de contratos de obra (ACO)

La asistencia a la propiedad para la celebración de o de los contratos de obra, en base a los proyectos que ha aprobado, tiene como objeto:

 Preparar la consulta para las empresas para que estas puedan presentar sus ofertas con pleno conocimiento de causa, en base al expediente que contiene los documentos administrativos y técnicos previstos en el contrato, así como los documentos elaborados por la dirección facultativa correspondientes a la fase del diseño escogido por la propiedad para esta consulta. El expediente se considera diferente según si la transmisión se prevé por contratos separados o a grupos de empresas o a una empresa en general.

 Preparar, si es necesario, la selección de los candidatos y analizar las candidaturas obtenidas.

 Analizar las ofertas de las empresas y, si es necesario, las variantes de estas ofertas; proceder a verificar la conformidad de las respuestas con los documentos de consulta; analizar los métodos o las soluciones técnicas asegurando que tienen todas las justificaciones y opiniones técnicas, verificando que no tienen omisiones, errores o contradicciones detectables normalmente por un especialista y establecer un informe de análisis comparativo proponiendo las ofertas susceptibles de ser consideradas, conforme a los criterios de juicio de las ofertas indicados en el reglamento de la consulta. La parte financiera del análisis contiene una comparación de las ofertas entre ellas y el coste estimado de las obras. Preparar las explicaciones necesarias para permitir la celebración del o de los contratos de obras para la dirección facultativa.

5. Visado del proyecto de ejecución y del informe de síntesis (VISA)

 Cuando el proyecto ejecutivo, se realice, parcial o totalmente, por empresas, el director facultativo se asegurará de que los documentos que han preparado respetan las disposiciones del proyecto y, en este caso les dará el visto bueno para su visado.

 La revisión de la conformidad del proyecto ejecutivo y del informe de síntesis realizada por el o los contratistas, así como el visto bueno del Titular o de su consultor tienen como objeto asegurar a la propiedad que los documentos preparados por el contratista respetan las disposiciones del proyecto establecido por el director facultativo. En caso necesario, el Titular o su Consultor participará en los trabajos del informe de síntesis.

 La revisión de la conformidad del proyecto contiene la detección de las anomalías detectables normalmente por un especialista. No contiene ni el control ni la verificación íntegra de los documentos preparados por las empresas. El otorgamiento del visto bueno no exime a la empresa de su propia responsabilidad.

6. Dirección de la ejecución de los contratos de obra (DEO)

La dirección de la ejecución de o de los contratos de obra tiene como objeto:

 asegurarse de que los documentos de ejecución, así como las obras en curso respetan los proyectos realizados.

 asegurarse de que los documentos a realizar por el o los contratistas, en aplicación del o de los contratos de obra, están conformes con los contratos mencionados y no contienen ni errores ni omisiones, ni contradicciones detectables normalmente por un especialista.

 asegurar que la ejecución de los trabajos cumpla con los requisitos del o de los contratos de obra, incluyendo, cuando corresponda, la efectiva aplicación de un plan maestro de calidad, si se ha establecido uno.

 emitir cualquier orden de servicio y establecer cualquier acta necesaria para la ejecución del o de los contratos de obra, así como elaborar las actas de certificación, organizar y dirigir las reuniones de obra.

 informar de manera sistemática a la propiedad sobre el avance y la previsión de las obras y gastos, con indicación de los cambios importantes.

 verificar las liquidaciones pagos mensuales o las solicitudes de anticipos presentadas por el o los contratistas; establecer los estados de cuentas, verificar el proyecto de liquidación final establecido por el contratista y establecer la liquidación general.

 dar una opinión a la propiedad sobre las posibles reservas formuladas por el contratista durante el curso de la ejecución de la obra y sobre la liquidación general, ayudar a la propiedad en caso de litigio sobre la ejecución o sobre el reglamento de la obra, así como instruir las reclamaciones de o de las empresas.

 Tareas a realizar:

 Dirección de obra:

- Organización y dirección de las reuniones de obra.

- Realización y difusión de informes.

- Realización de las órdenes de servicio.

- Estado de avance general de las obras a partir del planning general.

- Información a la propiedad: avance, gastos y cambios importantes.

 Control de la conformidad de la ejecución:

- Revisión de los documentos complementarios que las empresas tengan que elaborar, en aplicación de sus contratos.

- Conformidad de la obra con las prescripciones de los contratos.

- Realización de los informes de observación.

- Resumen de la elección de los materiales, muestras o colores a validar por la propiedad.

 Gestión financiera:

- Comprobación de las liquidaciones mensuales y finales. Realización de los estados de cuentas.

- Revisión de los presupuestos de los trabajos complementarios.

- Revisión de las reclamaciones (revisión técnica, material y económica) presentadas como máximo en el momento de la presentación de la liquidación.

- Establecer la liquidación general.

Este encargo no incluye las prestaciones necesarias para la substitución de una empresa incompetente (actas de certificación, consultas de las empresas, elección de otra empresa).

7. Asistencia para las operaciones de recepción (AOR)

 La asistencia proporcionada a la propiedad durante las operaciones de recepción y durante el período de garantía de perfecto acabado tiene como objeto,

- organizar las operaciones previas a la recepción de los trabajos,

- asegurar el seguimiento de las reservas formuladas durante la recepción de los trabajos hasta su levantamiento,

- proceder a la revisión de las anomalías señaladas por la propiedad,

- constituir el expediente de las obras ejecutadas necesarias para la explotación de la obra, a partir de planos conformes con la ejecución, entregados por el contratista, planos de cotejo, así como instrucciones de funcionamiento y de mantenimiento de los proveedores de los equipamientos instalados.

 Prestaciones encomendadas y documentos a entregar a la propiedad:

 Durante las operaciones previas a la recepción, la dirección facultativa:

- Valida el rendimiento de las instalaciones.

- Organiza reuniones de control de cumplimiento.

- Establece en su conjunto o por lotes la lista de las reservas.

- Propone a la propiedad la recepción.

 Estado de las reservas y seguimiento:

El Titular o su Consultor asegura el levantamiento de las reservas para las empresas en los plazos definidos.

 Expediente de las obras ejecutadas:

El Titular o su Consultor realiza el expediente de las obras ejecutadas necesarias para la explotación de la obra, a partir del expediente de diseño general de la dirección facultativa, de los planos conformes a la ejecución entregados por el contratista, así como de las instrucciones de mantenimiento de los proveedores de los equipamientos instalados.

 Durante el año de garantía de perfecto acabado, el Titular o su Consultor examina las anomalías aparecidas tras la recepción y señaladas por la propiedad.

8. Planificación, coordinación y gestión de las obras – Encargo opcional

 La planificación y coordinación de las obras tienen como objeto:

- Para la planificación: analizar las tareas elementales que tratan sobre el proyecto ejecutivo y las obras;

- determinar sus avances y sus dificultades, a través de documentos gráficos y proponer medidas para cumplir con los plazos de ejecución de los trabajos y una distribución adecuada de las posibles penalizaciones.

- para la coordinación: armonizar en el tiempo y en el espacio, las acciones de los diferentes intervinientes en la fase de obras y, en su caso, presidir el consejo de seguridad y salud entre las empresas

- para la gestión de las obras: implementar, en la fase de obras y hasta el levantamiento de las reservas, en los plazos establecidos en el o en los contratos de obra, las diferentes medidas de organización establecidas en la planificación y en la coordinación.

 Para ello, la gestión se encarga de:

 Durante la fase de preparación de las obras:

- reagrupar las listas de los planos de ejecución establecidos por los contratistas,

- poner en marcha la organización general de la operación,

- planificar y coordinar temporalmente el proyecto de ejecución,

- planificar las obras.

 Durante el período de ejecución de las obras:

- asegurar el cumplimiento de la dirección organizativa definida en la fase de preparación,

- actualizar la planificación general y completarla con una planificación detallada por períodos y por elementos de obra,

- coordinar el conjunto de los intervinientes, en particular, proponiendo reuniones específicas de coordinación y difundir sus informes.

- asegurar el cumplimiento de los objetivos de calendario y, en su caso, proponer medidas correctoras para recuperar los retrasos,

- evaluar el origen de los retrasos.

 Durante la fase de asistencia en las operaciones de recepción:

- establecer la planificación de las operaciones de recepción,

- coordinar y pilotar estas operaciones,

- señalar el avance de los levantamientos de las reservas.

9. Encargos complementarios de asistencia

 Se pueden encomendar a la dirección facultativa los elementos de encargos complementarios de asistencia siguientes:

- La asistencia a la propiedad para poner en práctica la consulta y la información de los usuarios o del público.

- La asistencia a la propiedad en la definición y la puesta en marcha de los proyectos particulares de paisaje

Cuando la propiedad no encargue estos trabajos complementarios a la dirección facultativa, esta última debe, sin embargo, en el contexto de su obligación de asesorar, llamar la atención de la propiedad sobre la necesidad de tener en cuenta las consideraciones correspondientes, cuando sea necesario para la coherencia de la operación.